Na osnovu člana 31. Zakona o Vladi SBK (“Sl. novine SBK 5/03-prečišćeni tekst i 14/03), a u skladu sa članom 19.. i 25. Zakona o cestama FBiH (“Sl. novine FBiH” 12/10, 16/10 i 66/13) i Pravilnikom o održavanju javnih puteva (“Sl. novine FBiH” 57/15,), po prijedlogu Kantonalne direkcije za puteve Srednjobosanskog kantona, Vlada Srednjobosanskog Kantona, na 110. sjednici od 13.1. 2022.g., donijela:

# Godišnji plan i program održavanja regionalnih puteva na području SBK

# za 2022.g

Član 1.

Godišnjim planom i programom održavanja regionalnih puteva za 2022.g., a u visini  sredstava odobrenih u  Finansijskog plana Kantonalne direkcije za puteve SBK za 2022.g. za radove održavanja u iznosu od 2.500.000 KM,  planirano je sljedeće:

| R. br. | Vrsta rada: |  | Plan 2021. (KM) | Ocjena Izvršenja 2021. (KM) | Plan 2022. (KM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Održavanje u ljetnjem eriod (Prilog 1.1.) | Redovno održavanje u ljetnjem periodu: putarski radovi, građevinski radovi,... ; vanredno održavanje | 795.000 | 780.000 | 1.075.000 |
|  |  | Saobraćajna signalizacija i putna oprema | 195.000 | 250.000 | 205.000 |
|  |  | Rezereva sredstava za redovno održavanje-(eventualno ušteda za sanaciju /rekonstrukciju) |  |  |  |
|  | Održavanje u zimskom eriod (Prilog 1.2.) | Zimsko održavanje -radovi | 785.000 | 800.000 | 1.040.000 |
|  |  | Nabavka-potrošnja i skladištenje soli (1100 tona) | 140.000 | 140.000 | 192.000 |
|  |  | Rezerva sredstava za zimsko održavanje (eventualno ušteda za sanaciju /rekonstrukciju) |  |  |  |
|  | Troškovi nadzora: |  | 30.000 | 30.000 | 28.000 |
|  | Ukupno održavanje: |  | 1.945.000 | 2.000.000 | 2.540.000 |

Za radove održavanja regionalnih puteva će se u slučaju potrebe koristiti sredstva rezerve Finansijskog plana za 2022.g.

Član 2.

Vrste održavanja cesta

Vrste održavanja cesta su:

- redovno održavanje,

- vanredno održavanje.

Redovno održavanje čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tokom većeg dijela ili cijele godine na cestama uključujući i sve objekte i instalacije sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti saobraćaja na njima.

Izvođenje radova na održavanju javnih cesta smije se ustupiti samo Izvođaču koji je registrovan, specijaliziran i opremljen za te poslove i koji raspolaže osposobljenim kadrovima za izvođenje tih radova i mora biti licenciran za tu vrstu poslova u skladu sa Pravilnikom o licenciranju.

Za učestvovanje na natječaju za ustupanje radova redovnog održavanja, kandidati trebaju zadovoljavati i slijedeće kriterije:

- pravnu sposobnost,

- poslovnu sposobnost,

- financijsku i privrednu sposobnost,

- tehničku sposobnost,

- kadrovsku sposobnost.

Redovno održavanje cesta

Redovno održavanje cesta obuhvaća slijedeće radove:

- popravka kolovoza, trupa ceste, potpornih i obložnih zidova;

- uklanjanje odronjenog materijala i čišćenje kolovoza i objekata za odvodnju;

- održavanje bankina, bermi i kosina usjeka, nasipa i zasjeka;

- održavanje objekata na cestama, održavanje objekata, opreme i instalacija sistema naplate cestarina i inteligentnog transportnog sistema za upravljanje i vođenje saobraćaja;

- održavanje rasvjete, semafora i drugih instalacija i elektroopreme, koji su izgrađeni u funkciji sigurnosti saobraćaja na cesti;

- izrada i postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije, svjetlosno sigurnosnih uređaja, zamjena, popravka i uklanjanje oštećene i nepotrebne saobraćajne signalizacije i opreme ceste;

- košenje trave i održavanje zelenih površina i zasada u cestovnom pojasu;

- održavanje potrebne preglednosti cesta i oznaka u cestovnom pojasu;

- čišćenje snijega i leda sa kolovoza, i posipanje kolovoza s ciljem sprječavanja poledice i osiguranja prohodnosti cesta u zimskim uslovima;

- manji zahvati na obnavljanju, zamjeni i ojačanju dotrajalih kolovoza;

- manji zahvati na ojačanju i zamjeni propusta, potpornih i obložnih zidova i zaštita čeličnih konstrukcija od korozije;

- manji zahvati na ugrađivanju ivičnjaka i izradi pješačkih staza;

- manji zahvati na saniranju klizišta i odrona;

- vođenje podataka o javnim cestama;

- obavljanje i drugih poslova kojima se osigurava stalan, nesmetan i bezbjedan promet na cestama;

- obnovu i farbanje kilometarskih oznaka, stubova saobraćajnih znakova i nosača rasvjetnih tijela;

- uređenje i popravke sistema za odvodnju (jaraka, rigola, drenaža i drugo);

- mjestimični popravci betonskih pasica;

- popravci lokalnih oštećenja kolovoza (udarnih rupa, pojedinačnih i mrežastih pukotina, uzdužnih i poprečnih denivelacija, omekšanog asfaltnog zastora, oštećenih rubova i razdjelnica betonskog kolovoza);

- održavanje oznaka referentnog sistema označavanja cesta;

- radovi na održavanju cestovnih objekata, te uklanjanje manjih oštećenja, koja mogu ugroziti stabilnost i sigurnost objekta.

Član 3.

Planirana sredstva razvrstana po regionalnim putnim pravcima su prikazana u prilozima ovog Plana i to: u Osnovnoj tabeli -Prilog 1 i tabelama Priloga 1.1. – održavanje u ljetnjem periodu; Priloga 1.2. – održavanje u zimskom periodu i čine sastavni dio ovog Godišnjeg plana i programa.

Kantonalna direkcija za puteve SBK će realizaciju Godišnjeg plana održavanja vršiti  u skladu sa ostvarenjem prihoda, vodeći računa o prioritetima radova.

Član 4.

U slučaju potrebe za prekoračenjem pojedinih stavki do 25 % planiranih radova Direkcija će te izdatke podmiriti iz ušteda sa drugih radova i usluga.

Član 5.

Održavanje:

Za izvođenje radova održavanja Kantonalna direkcija za puteve je pripremila orijentacioni godišnji Predmjer radova održavanja za svaki putni pravac-lot, na osnovu stanja, potreba i u skladu sa raspoloživim sredstvima, na osnovu kojega će se izvršiti postupak javne nabavke radove održavanja puteva, te potpisati okvirni sporazumi na period od tri godine 2022-2025.

U sklopu predmjera radova održavanja je definisan i Operativni Program za zimsku službu koji sadrži:

- mjesta pripravnosti / lokaciju punktova  zimske službe,

- potreban broj ljudstva, mehanizacije i materijala za čišćenje snijega i posipanje kolovoza i njihov razmještaj po punktovima,

- dinamiku provođenja pojedinih aktivnosti,

- nadzor i kontrolu provođenja zimske službe,

- procjenu troškova zimske službe.

Ugovaranje radova održavanja (redovnog i zimskog) u 2022.g. će se izvršiti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH ("Sl. glasnik BiH", br.39/14), na period  15.03.2022. do 15.03.2023.g., a nakon što se okonča postupak javne nabavke i potpišu okvirni sporazumi.

Realizacija ugovora će se vršiti u skladu sa potrebama i sredstvima po putnim pravcima kako je predloženo u tabeli Priloga 1.1 i Priloga 1.2.

U periodu 01.01.2022. do 15.03.2022.g. se izvode radovi zimskog održavanja po ugovorima iz 2021.g.

Na osnovu rezultata postupka za dodjelu ugovora iz prvog stava ovog člana će se  utvrditi i cjenovnici radova održavanja po svakom Lot-u.

Korekcija cijena iz stava  drugog ovog člana može biti izvršena samo u slučajevima značajnije promjene neke od ulaznih cijena materijala ili roba u kalkulaciji cijene, a koja je sastavni dio ponude izvođača radova, odnosno u slučajevima definisanim važećim Zakonom o obligacijama i Posebnim uzansama o građenju.

U slučaju ostvarenja planiranih ušteda na radovima održavanja sredstva će se iskoristiti za radove vanrednog održavanja – sanacije ili radove rekonstrukcije i projektovanja.

Član 6.

Ovaj Godišnji plan i program održavanja  regionalnih puteva na području SBK u 2022.g.  stupa na snagu narednog dana od dana donošenja, a primjenjivat će se od  01.01.2022.g.

Ovaj Godišnji plan i program održavanja  regionalnih puteva na području SBK u 2022.g. će se objaviti u Službenim novinama SBK.

Broj: 01-11.7-232/22

Travnik,  13.1 .2022.g. 		      		               Premijer  SBK

_________________________________

Tahir Lendo, dipl.ing.

Prilozi Godišnjeg plana i programa održavanja regionalnih puteva SBK za 2022.g. – tabele:

- Pregled planiranih sredstava za održavanje po putnim pravcima za 2022.g. (Prilog 1)

- Planirana sredstva za radove održavanja u ljetnjem periodu 2022.g. (Prilog 1.1)

- Zimsko održavanje u 2022.g. (Prilog 1.2)

Obrazloženje:

Zakonom o cestama Federacije Bosne i Hercegovine (“Sl novine FBiH” 12/10, 16/10, 66/13) u članu 25. je propisano donošenje Godišnjeg plana i programa održavanja i zaštite regionalnih puteva, uz obavezu davanja saglasnosti na isti od strane Vlade Srednjobosanskog kantona.

Radovi održavanja su detaljno razrađeni u Pravilniku o održavanju javnih puteva  (“Sl. novine FBiH” broj 57/15).

Kantonalna direkcija za puteve SBK je u 2019.g. provela otvoreni postupak javne nabavke radova održavanja regionalnih puteva, u ljetnjem periodu i u zimskom periodu,  od 15.03.2019. – 15.03.2020.g., sa potpisivanjem okvirnih sporazuma za trogodišnji period do 15.03.2022.g.. Za Lot 9. potpisan je okvirni sporazum do 30.06.2022.g., a za Lot 5. do 15.11.2022.g.

S obzirom da okvirni sporazumi i ugovori ističu 15.03.2022.g. izvršit će se javna nabavka radova održavanja za naredni trogodišnji period 2022-2025.g.,  izvršit će se potpisivanje novih okvirnih sporazuma za tri godine i ugovora za period 16.03.2022.g. do 15.03.2023.g.. a u skladu sa okvirnim sporazumima. Za lot 5. i 9. su nešto pomaknuti termini.

Obim radova se utvrđuje na osnovu orijentacionih predmjera i predračuna radova dobivenih na osnovu dosadašnjih potreba i procjene godišnjih potreba, a svakako i raspoloživih sredstava.

Radovi održavanja će se ugovoriti za deset lotova (formirani su zajednički punktovi za određene putne pravce u cilju racionalizacije troškova održavanja punkta), sa nabavkom abrazivnog materijala za posipanje u zimskim uslovima (pijesak granulacije 2-4 mm).

Posebno se vrši nabavka soli za posipanje u zimskom periodu koja se miješa sa abrazivnim materijalom. Planirana je godišnja količina soli od cca. 1.200 tona (prosječno 5 tona po kilometru za asfaltne puteve). Nabavka soli se ugovara otvorenim postupkom, trenutna cijena soli granulacije 0-4 mm se kreće oko od 170 KM po 1 toni, a soli granulacije 0-1 mm (tuzlanska so) 200 KM/toni. Za sezonu 2021/2022 je izvršena nabavka 1.000 tona soli u 2021.g. a po potrebi će se nabaviti i dodatne količine po osnovo okvirnog sporazuma koji je potpisan na dvogodišnji period na ukupno 2.000 tona. Iz prethodne sezone preostalo je 100 tona na skladištu Direkcije i punktovima izvođača radova .

Za radove održavanja horizontalne saobraćajne signalizacije i putne opreme će se također izvršiti javna nabavka radova za 2022.g..

Važno je napomenuti da su planirani radovi usklađeni sa realnim finansijskim mogućnostima, a stvarna potreba za radovima  je uvijek veća, što se posebno odnosi na radove pojačanog održavanja asfaltnih kolovoza, koji su u dobroj mjeri sazreli za temeljitu rehabilitaciju. Zbog toga se sanacija asfaltnih kolovoza realizuje i kroz Plan radova rekonstrukcije jer se dobiju povoljnije cijene

U Finansijskom planu Kantonalne direkcije za puteve SBK za 2022.g. za radove održavanja planirano je 2.500.000 KM.

Slijedom navedenog predlažem Vladi Srednjebosanskog kantona da prihvati i usvoji predloženi Godišnji plan i program utroška sredstava za održavanje regionalnih puteva na području Srednjobosanskog kantona za 2022.g.

Busovača, 26.11.2021.g. 						Direktor:

_____________________________

Sulejman Bečirević, dipl.ing.el.

Kantonalna direkcija za puteve SBK									                            26.11.2021.g.

Raspored sredstava po putnim pravcima za radove održavanja regionalnih puteva u SBK za 2022.g.		Prilog 1.

| R. br. | REGIONALNE CESTE | Dužina puteva |  |  |  | 1.1. Ljetnje održavanje | 1.2. Zimsko održavanje | Ukupno: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tucanik km | Asfalt km | Ukupno km | Prilog1.1 |  | Prilog 1.2 |  |
| 1. | R413 Turbe-Gro S. Vakuf | - | 28 | 28 | 110.000 |  | 150.000 | 260.000 |
| 2. | R413a Vitovlje-Babanovac -Travnik |  | 28 | 28 | 130.000 |  | 150.000 | 280.000 |
|  | R413a Dolac-Han Bila -Ovnak |  | 14 | 14 | 70.000 |  | 80.000 | 150.000 |
| 3. | R413bGostilj-Dobr.-Jajce | 11 | 21 | 32 | 110.000 |  | 130.000 | 240.000 |
| 4. | R437 Fojnica - Dusina | 0 (6) | 15,5 | 15,5 (21,5) | 80.000 |  | 60.000 | 140.000 |
| 5. | R438Gromiljak-Fojnica-Pavlovica | 3,0 (26) | 23 | 26 (49) | 70.000 |  | 70.000 | 140.000 |
| 6. | R439Novi Tr.-Pavlovica-G-Vakuf/Uskoplje | 0 | 37 | 37 | 160.000 |  | 140.000 | 300.000 |
| 7. | R440S.Bila-G.Bukovica | 0 (11) | 21 | 21 (32) | 100.000 |  | 80.000 | 180.000 |
| 8. | R441Vitez-Vjetrenice | - | 5,50 | 5,50 | 35.000 |  | 25.000 | 60.000 |
| 9. | R443 Visoko-Kiseljak-Kreševo-Tarčin | 0 | 26 | 26 | 100.000 |  | 80.000 | 180.000 |
| 10. | R443a: vezaR442-Lepenica-veza R443 Kreševo |  | 11 | 11 | 40.000 |  | 40.000 | 80.000 |
| 11. | R481D. Vakuf-Prusac-Bugojno | 0 | 10 | 10 | 70.000 |  | 35.000 | 105.000 |
|  | Horizontalna i vertikalna signalizacija, putna oprema |  |  |  | 205.000 |  |  | 205.000 |
|  | Potrošnja i skladištenje soli |  |  |  |  |  | 192.000 | 192.000 |
| Ukupno |  | 14 (54) | 240 | 254 (294) | 1,280.000 |  | 1.232.000 | 2.512.000 |
| Troškovi nadzora |  |  |  |  |  | 14.000 | 14.000 | 28.000 |
| UKUPNO: |  |  |  |  |  | 1.294.000 | 1.246.000 | 2.540.000 |

1.1 Radovi održavanja regionalnih puteva na području SBK u 2022.g. u ljetnjem periodu, 	Prilog 1.1. Godišnjeg plana 2022.

| R. br. |  | ODRŽAVANJE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REGIONALNE CESTE | Putarski rad i osnovni građev. Radovi | Radovi pojačanog - vanrednog održavanja | Nepredviđeni radovi- sanacija klizišta | Ukupno |
|  |  | KM | KM | KM | KM |
| 1. | R413 Turbe-Gro S. Vakuf | 90.000 | 20.000 |  | 110.000 |
| 2. | R413aVitovlje-Babanovac-Travnik | 80.000 | 50.000 |  | 130.000 |
|  | R413a Dolac-Han Bila -Ovnak | 60.000 | 10.000 |  | 70.000 |
| 3. | R413bGostilj-Dobratići-Jajce | 90.000 | 20.000 |  | 110.000 |
| 4. | R437 Fojnica - Dusina | 60.000 | 20.000 |  | 80.000 |
| 5. | R438Gromiljak-Fojnica-Pavlovica | 60.000 | 10.000 |  | 70.000 |
| 6. | R439Rastovci-Pavlovica-G-Vakuf | 150.000 | 10.000 |  | 160.000 |
| 7. | R440 S.Bila-G.Bukovica | 90.000 | 10.000 |  | 100.000 |
| 8. | R441Vitez-Vjetrenice | 25.000 | 10.000 |  | 35.000 |
| 9. | R443 GRO Visoko-Kiseljak-Kreševo-Gro Tarčin | 80.000 | 20.000 |  | 100.000 |
| 10. | R443a vezaR442Kiseljak-veza R443 Kreševo | 30.000 | 10.000 |  | 40.000 |
| 11. | R481D. Vakuf-Prusac-Bugojno | 50.000 | 20.000 |  | 70.000 |
| 12. | Saobraćajna horizontalna signalizacija | 90.000 |  |  | 90.000 |
|  | Vertikalna signalizacija | 25.000 |  |  | 25.000 |
|  | Putna oprema | 50.000 | 40.000 |  | 90.000 |
| UKUPNO |  | 1.030.000 | 210.000 | 0 | 1.280.000 |

1.2 Zimsko održavanje regionalnih puteva SBK u 2022.g. 			Prilog 1.2 Godišnjeg plana 2022.

|  |  | REGIONALNE CESTE | Zimsko održavanje u 2022. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lokacija |  |  |  |  |
| Lot | punkta |  | nabavka soli | Radovi održavanja | Ukupno |
| broj: | zimske |  | za posipanje | sa abrazivnim materijalom | po lotovima |
|  | službe |  | (t) | (KM) | (KM) |
| I | Gostilj | R413 Turbe-Gro S. Vakuf,26 km | 120 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| II | Babanovac | R413a Vitovlje-Babanov.-Travnik,28km | 120 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| III | Lager | Dolac-Lager-Ovnak, 18,5 km | 90 | 80.000,00 | 160.000,00 |
|  | (Han Bila) | R440 S.Bila-G.Bukovica, 21km | 120 | 80.000,00 |  |
| IV | Dobretići | R413b Gostilj-Dobretići.-Jajce,32 km | 110 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| V | Fojnica | R438 Gromiljak-Fojnica-P.Luka,22km | 120 | 70.000,00 | 130.000,00 |
|  |  | R437 Fojnica-Dusina,14 km | 65 | 60.000,00 |  |
| VI | Pavlovica | R439 Rastovci-Pavlovica-P.Luka,22km + R438 P. Luka -Sebešić 6 km | 120 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| VII | G. Vakuf | R439: P.Luka - G. Vakuf/Uskoplje, 15 km | 75 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| VIII | Vitez | R441 Vitez - Vjetrenice | 30 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| IX | Kiseljak- | R443 gr Visoko-Kis.-Kreševo-grTarčin | 120 | 80.000,00 | 120.000,00 |
|  | Kreševo | R443a veza R442 veza R443 Kreševo | 60 | 40.000,00 |  |
| X | Prusac | R481 D. Vakuf - Prusac - Bug.,10 km | 50 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Ukupno : |  |  | 1.200 | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 |
|  |  | Rezerva sredstava |  |  | 0,00 |
|  |  | Troškovi soli -potrošnja i skladištenje |  |  | 192.000,00 |
|  |  | Sveukupno |  |  | 1.232.000,00 |