Na osnovu člana 31. Zakona o Vladi SBK (“Sl. novine SBK5/03-prečišćeni tekst i 14/03), a u skladu sa članom 19.. i 25. Zakona o cestama FBiH ( “Sl. novine FBiH” 12/10, 16/10 i 66/13), po prijedlogu Kantonalne direkcije za puteve Srednjobosanskog kantona, Vlada Srednjobosanskog Kantona, na 110. sjednici od 13.1. 2022.g., donijela:

# Godišnji plan i program projektovanja i rekonstrukcije

# regionalnih puteva na području SBK za 2022.g

Član 1.

Godišnji plan i program izrade projektnih dokumentacija i rekonstrukcije regionalnih puteva za 2022.g., je izrađen na osnovu potreba i stanja regionalne putne mreže, a u visini  raspoloživih sredstava planiranih u Finansijskom planu Kantonalne direkcije za puteve SBK za 2022.g.:

- Sredstva za rekonstrukciju i projektovanje iz prihoda po osnovu naknada za puteve u 2022. planirana su u iznosu od 4.460.000 KM. U sklopu tih sredstava su i sredstva od 205.000 KM za radove koji su ugovoreni u 2021.g., a čija će se realizacija nastaviti u 2022.g.

- Kreditna sredstva:

Za realizaciju u 2022.g. preostao je iznos od 933.975 KM neutrošenih kreditnih sredstava, za realizaciju projekta izgradnje dionice R413a Mosor – Guča Gora. Od toga se iznos od 122.083,70 KM se odnosi na već ugovorene radove izgradnje donjeg stroja prve dionice od P1-P75.  Za radove izgradnje donjeg stroja druge dionice od P75-P161, izvršeno je ugovaranje krajem 2021.g. u iznosu od 775.710 KM (e-aukcijom dobiven popust od 43% na ponuđenu cijenu), te troškovi nadzora od 35.685 KM.

Za realizaciju projekata rekonstrukcije se raspoređuje i rezerva Finansijskog plana u iznosu od 60.000 KM.

Ukupno za realizaciju Godišnjeg plana i programa projektovanja, sanacije, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih puteva na području SBK  u 2022.g. je na raspolaganju iznos od iznos od 5.433.975 KM (sa sredstvima rezerve).

- Finansijskim planom za 2022.g. planirana su i  sredstva grantova od strane drugih nivoa vlasti. Ta sredstva će se ukoliko budu odobrena i u iznosu u kojem budu odobrena trošiti po programu Vlade FBiH, odnosno donatora.

U 2022.g. planirani utrošak sredstava je:

| R. br. | Vrsta rada: | Plan 2021. (KM) | Ocjena izvršenja 2021. (KM) | Plan 2022. (KM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A) | Sredstva iz naknada za puteve: |  |  |  |
| 1. | Projektna dokumentacija (Prilog 1.) | 85.850 | 33.377 | 90.000 |
| 2.1. | Rekonstrukcija iz sredstava planiranih u Finansijskom planu | 2.860.000 | 2.286.177 | 4.180.000 |
| 2.2. | Troškovi nadzora | 40.000 | 33.755 | 40.000 |
| 2.3. | Eksproprijacija i imovinsko pravni odnosi na R443a | 100.000 | 268.166 | 190.000 |
| 2. | Ukupno: Rekonstrukcija (Prilog 2.) | 3.000.000 | 2.588.098 | 4.410.000 |
|  | Ukupno pod A): ( Osnovna tabela ) | 3.085.850 | 2.621.475 | 4.500.000 |
| B) | Kreditna sredstva |  |  |  |
|  | Kredit iz 2018.g. | 2.299.981 | 1.292.112 | 897.794 |
|  | Dodatna sredstva iz Fin. plana za radove za projekte iz kredita na R413a: | 54.600 | 0 | 0 |
|  | Sredstva za troškove nadzora za realizaciju projekata iz kreditnih sredstava | 32.550 | 0 | 35.685 |
|  | Ukupno B) za realizaciju projekata odobrenih iz kredita: | 2.487.131 | 1.292.112 | 933.479 |
|  | Ukupno za realizaciju u 2021.g. | 5.572.981 | 3.913.587 | 5.433.479 |

Član 2.

Naziv projekta, lokacija, procjena potrebnih sredstava, razvrstano po regionalnim putnim pravcima su detaljno prikazane u prilozima ovog Plana i to:

Osnovna tabela u kojoj su prikazani iznosi sredstava po putnim pravcima sumarno, i tabelama Prilog 1. – izrada projektnih dokumentacija;

Prilog 2. – planirani radovi rekonstrukcije; te

Prilog 3. Planirani i ugovoreni radovi iz kreditnih sredstava;

i čine sastavni dio ovog Godišnjeg plana i programa.

Član 3.

Kantonalna direkcija za puteve SBK će realizaciju Godišnjeg plana održavanja i rekonstrukcije vršiti  u skladu sa ostvarenjem prihoda, vodeći računa o prioritetima radova.

U slučaju ostvarenja većeg prihoda od planiranog, a u skladu  sa Zakonom o cestama FBiH isti će se usmjeriti na radove redovnog održavanja, investiciono održavanje i rekonstrukciju regionalnih cesta i realizirati uz saglasnost Vlade SBK kroz dopunu  Godišnjeg plana i programa projektovanja i radova rekonstrukcije regionalnih cesta.

Član 4.

U slučaju potrebe za prekoračenjem pojedinih stavki do 25 % planiranih radova na pojedinom projektu Direkcija će te izdatke podmiriti iz ušteda sa drugih radova i usluga i iz sredstava rezerve Finansijskog plana za 2022.g..

U slučaju da se pojave neophodni naknadni radovi na ugovorenim projektima dozvoljeno je ugovaranje dodatnih radova do 20 %  ugovorenih radova pregovaračkim postupkom, a sve u skladu sa članom 24. stav (1) tačka a)  Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ( Sl. Glasnik BiH broj 39/14).

Član 5.

Postupak ustupanja radova se obavlja u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH ("Sl. glasnik BiH", br.39/14).

Član 6.

Projektovanje:

Sredstva u iznosu od 90.000 KM će se utrošiti na izradu potrebnih projektnih dokumentacija prikazanih u Prilogu 1.

Rekonstrukcija:

Sredstva u iznosu od 4.410.000 KM će se utrošiti na izvođenje radova rekonstrukcije odnosno investicije (radovi, nadzor, eksproprijacija...) iz vlastitih sredstava prikazanih u Prilogu3.

U taj iznos su uključeni i radovi koji su ugovoreni u 2021.g., a čija se realizacija nastavlja u 2022.g.

Za izradu projektnih dokumentacija i investicione radove, rješavanje imovinsko pravnih odnosa, iz tabele Priloga 1. i Priloga 2. se raspoređuju i dodatna sredstva rezerve Finansijskog plana za 2022. u iznosu do 60.000 KM.

Član 7.

Kreditna sredstva:

Sredstva u iznosu od 933.975 KM se troše u skladu sa Odlukom Vlade SBK o dugoročnom kreditnom zaduženju Kantonalne direkcije za puteve SBK broj: 01-02-222/18 od 5.4.2018.g („Sl. Novine SBK“ 5/18) i Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Budžeta SBK broj: 01-02-265/18 od 18.4.2018.g („Sl. Novine SBK“ 5/18), a za potrebe izgradnje donjeg stroja puta R413a dionica Mosor – Guča Gora L=3,5 km.

Član 8.

Projektovanje i rekonstrukcija –investicije iz

sredstava grantova drugih nivoa vlasti :

Sredstva koja budu odobrena od strane drugih nivoa vlasti, a koja se stave na raspolaganje u 2022.g. će biti u iznosu u kojem budu odobrena implementirana za projekte po Odluci donatora ili po ugovoru o sufinansiranju.

Za projekte koji se sufinansiraju sa općinama će se sklopiti ugovori kojima će se definisati ugovaranje radova, procenat sufinansiranja, nadzor i kontrola utroška sredstava.

Član 9.

Ovaj Godišnji plan i program izrade projektnih dokumentacija i rekonstrukcije  regionalnih puteva na području SBK u 2022.g.  stupa na snagu narednog dana od dana donošenja, a primjenjivat će se od  01.01.2022.g.

Ovaj Godišnji plan i program izrade projektnih dokumentacija i rekonstrukcije  regionalnih puteva na području SBK u 2022.g. će se objaviti u Službenim novinama SBK.

Ovaj Godišnjeg plan i program izrade projektnih dokumentacija i rekonstrukcije  regionalnih puteva na području SBK u 2022.g predstavlja osnov za izradu Plana javnih nabavki Kantonalne direkcije za puteve SBK.

Broj:_01-11.7-231/22

Travnik, 13.1 .2022.g.       		                  Premijer  SBK

_________________________________

Tahir Lendo, dipl.ing.

Prilozi Godišnjeg plana i programa održavanja i rekonstrukcije regionalnih puteva SBK za 2022.g. – tabele:

- Sumarni pregled planiranih sredstava za rekonstrukciju reg. puteva i izradu projektnih dokumentacija po putnim pravcima za 2022.g. (Prilog: Zbirna tabela)

- Plan izrade projektnih dokumentacija (Prilog 1.)

- Plan radova rekonstrukcije po projektima iz vlastitih sredstava i odobrenih sredstava granta (Prilog 2.)

- Realizacija kreditnih sredstava (Prilog 3)

Obrazloženje Godišnjeg plana i programa projektovanja i rekonstrukcije regionalnih puteva SBK za 2022.g.:

Sredstva namijenjena za projektovanje i rekonstrukciju regionalnih puteva se na osnovu Zakona o cestama FBiH (“Sl.novine FBiH” 12/10),  član 25., troše u skladu sa Godišnjim planom i programom projektovanja i rekonstrukcije kojeg donosi Kantonalna direkcija za puteve, a na koji saglasnost daje Vlada Kantona.

Za rekonstrukciju i projektovanje iz planiranih prihoda po osnovu naknada za puteve u 2022. planirana su u iznosu od 4.460.000 KM. U sklopu tih sredstava su i sredstva od 205.000 KM za radove koji su ugovoreni u 2021.g., a čija će se realizacija nastaviti u 2022.g.

Za realizaciju u 2022.g. preostao je iznos od 933.975 KM neutrošenih kreditnih sredstava, za realizaciju projekta izgradnje dionice R413a Mosor – Guča Gora. Od toga se iznos od 122.083,70 KM se odnosi na već ugovorene radove izgradnje donjeg stroja prve dionice od P1-P75.  Za radove izgradnje donjeg stroja druge dionice od P75-P161, izvršeno je ugovaranje krajem 2021.g. u iznosu od 775.710 KM (e-aukcijom dobiven popust od 43% na ponuđenu cijenu), te troškovi nadzora od 35.685 KM

Za realizaciju projekata rekonstrukcije iz redovnih i kreditnih sredstava na raspolaganju je rezerva Finansijskog plana u iznosu do 60.000 KM.

Kreditna sredstva:

U 2018.g. otpočela je realizacija kreditnih srestava u ukupnom iznosu od 18.000.000 KM, (uz dodatnih 1.100.000 KM sredstava iz redovnih Prihoda odobrenih u 2018.g. za projekte iz kredita) od čega je iznos od 12.000.000 KM obezbjeđen kreditom Budžeta SBK. Od tih sredstava u 2018.g., 2019.g. i 2020.g. (sa dodatnim sredstvima iz Plana 2020.g.)  ukupno je izvršeno  radova iz kreditnih i vlastitih sredstava u iznosu od 16.492.752  KM, te dodatnih 1.150.067 KM koja su utrošena u 2020. na R413b iz redovnih sredstava, kao i troškova nadzora u iznosu od 98.171 KM. Ukupno je za realizaciju radova odobrenih iz kreditnog zaduženja sa 2020.g. bilo utrošeno  17.740.990  KM.

Tokom 2021.g. za realizaciju projekta izgradnje dionice R413a Mosor – Guča Gora utrošen je iznos od 1.292.212 KM – ocjena izvtšenja..

Krajem 2021.g. a nakon što je završen postupak eksproprijacije i na drugoj poddionici izvršeno je ugovaranje radova izgradnje donjeg stroja od P75 do P161 za iznos od 775.710 KM.

Ova sredstva se troše u skladu sa Odlukom Vlade SBK o dugoročnom kreditnom zaduženju Kantonalne direkcije za puteve SBK broj: 01-02-222/18 od 5.4.2018.g („Sl. Novine SBK“ 5/18) i Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Budžeta SBK broj: 01-02-265/18 od 18.4.2018.g („Sl. Novine SBK“ 5/18)., te Odluke Vlade SBK o izmjenama i dopunama Godišnjeg plana i program projektovanja i rekonstrukcije regionalnih puteva na području SBK za 2018.g.  broj: 01-02-677/18 od 3.9.2018.; kao i Odluke Vlade SBK o zamjeni izvora finansiranja kapitalnih ulaganja na R413b i R443 broj.01-02-___/19 sa 20. sjednice od 21.10.2019.g.

Ukupno za realizaciju Godišnjeg plana i programa projektovanja, sanacije, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih puteva na području SBK  u 2022.g. je na raspolaganju iznos od 5.433.975 KM (sa sredstvima rezerve ), a po ovom Planu je raspoređeno 5.433.479 KM.

Godišnji plan i program održavanja i rekonstrukcije prilagođen je raspoloživim  sredstvima, mada su potrebe za sanacijom i rekonstrukcijom znatno veće. Za radove za koje nisu obezjeđena potrebna sredstva će se tražiti dodatni izvori sredstava -sufinansiranjem sa općinama, Vladom FBiH, Vladom SBK,...  i radovi realizirati u zavisnosti od mogućnosti i prioriteta, o čemu će se donositi posebne odluke koje će biti dopune ovog Plana i programa.

Usporene su aktivnosti Federalnog ministarstva prometa i veza na realizaciji kredita kod međunarodnih finansijskih institucija EBRD, EIB i WB za finansiranje radova na regionalnim putevima, za što je pripremljen prijedlog projekata.

1.)  Izrada projektne dokumentacije je planirana u iznosu od 90.000 KM. Da bi se u ovoj i narednim godinama mogli izvoditi investicioni radovi neophodno je imati pripremljenu projektnu dokumentaciju. ( Tabela Prilog 1.).

2.) Radovi rekonstrukcije -investicionog održavanja (rekonstrukcija pojedinih dionica, sanacija klizišta i odrona, sanacija opasnih lokacija), sa troškovima eksproprijacije i nadzora, planirani su (Prilog 2.)  u iznosu od  4.410.000 KM, od čega se iz 2021.g. po ocjeni izvršenja prenijeti ugovorenih radova u iznosu od cca 205.000 KM.

Za usluge nadzora nad radovima planirano je 40.000 KM te za troškove nadzora radova finansiranih iz kreditnih sredstava izdvoja se 35.685 KM.

Sem navedenog postoji potreba za radovima za koje nemamo sredstava i potrebno je raditi na obezbjeđenju sredstava i za ove projekte iz donacija, sufinansiranja , ... Ove projekte je potrebno kandidovati i prema Budžetu FBiH kao razvojne za SBK.

U skladu sa navedenim smatramo opravdanim i svakako potrebnim da se usvoji predloženi Godišnji Plan i program projektovanja i rekonstrukcije regionalnih puteva na području SBK za 2022.g.

S poštovanjem !

Busovača, 14.12.2021.g.				Direktor:

_____________________________			     dipl.ing.el. Sulejman Bečirević

Kantonalna direkcija za puteve SBK					Zbirna tabela

Plan izrade projektnih dokumentacija i radova rekonstrukcije regionalnih put. u SBK za 2022.g.

| R. br. | REGIONALNE CESTE | Dužina puteva |  |  |  | 1. Projektna dokum. | 2. Rekonstrukcija |  | Ukupno: | Kreditna sredstva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tucani km |  | Asfalt km | Ukupn km | Prilog 1 | Prilog 2 |  |  | Prilog 3 |
| 1. | R413 Turbe-Gro S. Vakuf | - |  | 28 | 28 | 0 | 450.000 |  | 450.000 |  |
| 2. | R413aVitovlje-Travnik-Dolac-Ovnak |  |  | 42 | 42 | 23.000 | 440.000 |  | 463.000 | 897.794 |
| 3. | R413bGostilj-Dobr.-Jajce | 11 |  | 21 | 32 |  | 240.000 |  | 240.000 |  |
| 4. | R437 Fojnica - Dusina | 0 (6) |  | 15,5 | 15,5 (21,5) |  | 550.000 |  | 550.000 |  |
| 5. | R438Gromiljak-Fojnica-Sebešić-Pavlovica | 3 (26) |  | 23 | 26 (49) | 7.000 | 450.000 |  | 457.000 |  |
| 6. | R439Novi Tr.-Pavlovica-G-Vakuf/Uskoplje | 5 |  | 32 | 37 | 14.000 | 200.000 |  | 214.000 |  |
| 7. | R440S.Bila-G.Bukovica | 0 (11) |  | 21 | 21 (32) | 7.000 | 340.000 |  | 347.000 |  |
| 8. | R441Vitez-Vjetrenice | - |  | 5,50 | 5,50 | 0 | 150.000 |  | 150.000 |  |
| 9. | R443 Visoko-Kiseljak-Kreševo-Tarčin | 0 |  | 26 | 26 | 5.000 | 420.000 |  | 425.000 |  |
| 10. | R443a: Kreševo-Lepenica-H Ploča |  |  | 11 | 11 | 0 | 480.000 |  | 480.000 |  |
| 11. | R481 D.Vakuf - Prusac-Bugojno | 0 |  | 10 | 10 |  | 340.000 |  | 340.000 |  |
| 12 | R 653: Kaćuni – Lugovi |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 13 | R654: Fojnica - Kaćuni |  |  |  |  |  | 90.000 |  | 90.000 |  |
| 14 | R656:Karamustafići-Voljevac-Mejnik |  |  |  |  |  | 70.000 |  | 70.000 |  |
| 15 | R657: Lepenica-Zabrđe-Sastavci |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 16 | Troškovi nadzora |  |  |  |  |  | 40.000 |  | 40.000 | 35.685 |
| 17 | Troškovi eksproprijacije |  |  |  |  |  | 150.000 |  | 150.000 |  |
| 18 | Saobraćajni projekti |  |  |  |  | 15.000 |  |  | 15.000 |  |
| 19 | Izrada baze podataka- snimanje stanja mostova |  |  |  |  | 7.000 |  |  | 7.000 |  |
| 20 | Revizija projekata i elaboratieksproprijacije |  |  |  |  | 12.000 |  |  | 12.000 |  |
| Ukupno |  | 14 (54) |  | 240 | 254 (294) | 90.000 | 4.410.000 |  | 4.500.000 | 933.479 |
| Sveukupno: |  |  | KM |  |  |  |  | 5.433.479 |  |  |

Plan izrade projektnih dokumentacija u 2022.g.		Prilog 1.

| R. br. | Opis projekta -Predmet ugovora | Ugovoreno 2021. | Planirano 2021. (KM) | Ukupno za realizaciju 2021. (KM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R413a: Projekat rekonstrukcije Galica- Travnik, L=4 km |  | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2 | R413a: Dolac - Han Bila, Izmjena Glavnog projekta rek. raskrsnice sa R440 u Han Biloj |  | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 3 | R438 Izrada projekta rekonstrukcije dionice Prokos, st. km 20+200, L=350 m, pješačke staze |  | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 4 | R439: Projekat sanacije mosta u Gornjem Vakufu/Uskoplje |  | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 5 | R439: Projekat rek sa izgradnjom pješ. Staze Trenica |  | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 6 | R443: Projekat sanacije zidova uz most Kreševo, st. km 11+500 |  | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 7 | R440: Stara Bila - Han Bila - Gluha Bukovica, Glavni projekat spoja R413a i R440 u Han Biloj |  | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 8 | Izrada baze podataka -snimanje stanja mostova na regionalnim putevima/ projekti novih trasa |  | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 9 | Izrada saobraćajnih projekata regionalnih puteva: R413 Turbe - S. Vakuf, R438 Gromiljak - Fojnica, L=14 km |  | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 10 | Revizija projekata |  | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 11 | Izrada geodet. Elaborata |  | 5.000,00 | 5.000,00 |
|  | Ukupno: | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |

Plan radova rekonstrukcije regionalnih  puteva u 2022.g.			Prilog 2.

|  | REGIONALNE CESTE | OPIS SANACIONIH RADOVA - VRSTA DEFORMACIJE | Ugovoreni radovi iz 2021.-nerealizovani iznos | Radovi planirani 2022.g. | Ukupno za realizaciju 2022.: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KM | KM | KM |
| 1. | R413: |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Turbe - Vitovlje -Skender Vakuf | Sanacija asfaltnog kolovoza na dionici Šešići-Gostilj, od st. 6+000, L=1,5 km |  | 450.000 | 450.000 |
| 2. | R-413a: Vitovlje - Travnik | Rekonstrukcija propusta u Han Biloj |  | 190.000 | 190.000 |
|  | Dolac - Ovnak | Sanacija ulegnuća na dionici Kalibunar- Galica |  | 140.000 | 140.000 |
|  |  | Sanacija Asfalta dionica Mudrike L=300m. | 0 | 110.000 | 110.000 |
| 3. | R-413b Gostilj - Dobretići - Jajce | Rekonstrukcija dionice Dobretići-Zubići, L=0,3 km - nastavak |  | 240.000 | 240.000 |
| 4. | R439: N.Travnik-G.Vakuf/Uskoplje | Sanacija asfaltnog kolovoza na dionici Trenica - Zagrilje, L= 0,8 km | 0 | 200.000 | 200.000 |
| 5. | R438: | Sufinansiranje izgradnje autobuskih stajališta Bakovići i Prokos sa općinom Fojnica | 0 | 50.000 | 50.000 |
|  | Gromiljak – Fojnica - Prokos | Izgradnja pješačke staze pored O.Š. u Pločari Polje st 3+600 L=600m |  | 170.000 | 170.000 |
|  |  | Sanacija od st. 8+300 do st. 8+700 L=0,4 km |  | 100.000 | 100.000 |
|  |  | Sanacija asfalta na dionici st. km 16+700, L=0,4 km |  | 130.000 | 130.000 |
| 6. | R440: Stara Bila - Han Bila | Rekonstrukcija propusta st.12+800 na dionici L= 50 m, | 40.000 |  | 40.000 |
|  |  | Rekonstrukcija dionice Han Bila - Pode, L=0,5 km, st km 7+500 |  | 300.000 | 300.000 |
| 7. | R441: Vitez - Vjetrenice | Sanacija asfaltnog sloja, L=0,4 km / izgradnja raskrsnice za Sivrino selo |  | 150.000 | 150.000 |
| 8. | R443a: Kreševo - | Sanacija asfalta dionice Han Ivica - Lepenica, st. km 6, L=300 m |  | 90.000 | 90.000 |
|  |  | Sanacija asfalta dionice Lepenica, st. km 7, L=200 m |  | 90.000 | 90.000 |
|  | Lepenica | Rekonstrukcija dionice Volujak, st. km 1+600, L=350 m |  | 300.000 | 300.000 |
| 9. | R443: Visoko -Kiseljak - | Rekonstrukcija dionice Kreševo sa izgradnjom pješačke staze, L=0,3 km, st. km 10+500 |  | 300.000 | 300.000 |
|  | - Kreševo - Tarčin | Sanacija asfalta na dionici Kreševska cesta u Kiseljaku, L=400 m | 120.000 | 0 | 120.000 |
|  | R481: | Sanacija klizišta |  | 300.000 | 300.000 |
| 10. | Donji Vakuf - Prusac-Poriče | Izgradnja mosta na st. 2+200 - naknadni radovi | 40.000 |  | 40.000 |
| 11. | R437: | Rekonstrukcija dionice Gojevići - Dusina, st km st. 8+500, izgradnja potpornih zidova,-nastavak |  | 250.000 | 250.000 |
|  | Fojnica - Dusina | Rekonstrukcija dionice Gojevići st km 5+400, L=600m |  | 300.000 | 300.000 |
| 12 | R654: Fojnica -Kaćuni | Izgradnja mosta st. km 2+600 sufinansiranje općina Busovača |  | 90.000 | 90.000 |
| 13 | R657: Lepenica-Zabrđe-Sastavci | Izgradnja potpornih zidova u Bukovici |  | 0 | 0 |
| 14 | R656:Karamustafići-Voljevac-Mejnik | Rekonstrukcija dionice Pridvorci - Mejnik, gornji stroj, L=0,3 km | 0 | 70.000 | 70.000 |
| 16 |  | Troškovi nadzora | 5.000 | 35.000 | 40.000 |
| 17 |  | Troškovi eksproprijacije (R413a Dolac-Gostunj, R413b...) |  | 150.000 | 150.000 |
|  | Ukupno |  | 205.000 | 4.205.000 | 4.410.000 |
|  | Sveukupno: |  |  |  | 4.410.000 |

Kreditna sredstva iz 2018.		Planirani radovi iz kreditnih sredstava u 2022.g.	Prilog 3.

|  | REGIONALNE CESTE | OPIS SANACIONIH RADOVA - VRSTA DEFORMACIJE | Preostala kreditna sredstva 2018. |  | Ugovoreni radovi 2020/21.g. | Ocjena izvršenja 2021.g. |  | Plan za 2022.g. | Ugovoren nadzor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KM |  | KM |  |  | KM | KM |
| 1 | R413a, Dolac – Han Bila – Ovnak | Izgradnja donjeg stroja dionice Gostunj–Mosor–Guča Gora- Kraban, L=1,8 km od P1-P75, sa raskrs. Bandol | 933.975 |  | 1.414.295,89 | 1.292.212,19 |  | 122.083,70 | 17.550,00 |
|  |  | Izgradnja donjeg stroja dionice Gostunj–Mosor–Guča Gora- Kraban, L=1,8 km od P75 -P161, sa raskrs. Kraban |  |  | 775.710,00 | 0,00 |  | 775.710,00 | 18.135,00 |
| UKUPNO: |  |  |  | 933.975 | 2.190.005,89 | 1.292.212,19 | 897.793,70 |  | 35.685,00 |