BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON /KANTON SREDIŠNJA BOSNA

Kantonalna direkcija za puteve

Busovača

Broj:     01-05- 759 /21

Datum:  13.12.2021.godine.

VLADA SBK

Predmet: Plan rada Kantonalne direkcije za puteve SBK za 2022. godinu.

Plan rada Kantonalne direkcije za puteve izrađen je na osnovu zakonskih obaveza i nadležnosti koje proističu iz Zakona o cestama FBiH (“Sl.novine FBIH” 12/10) i drugih propisa koji se odnose na predložene aktivnosti.

Planiraju se sljedeće aktivnosti:

I.   IZVRŠAVANJE PRAVNIH I OPŠTIH POSLOVA

II.   AKTIVNOSTI  U OBLASTI ODRŽAVANJA I ZAŠTITE

III.  AKTIVNOSTI U OBLASTI IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE

IV.   IZVRŠAVANJE POSLOVA IZ OBLASTI FINANSIJA

V.  TEHNIČKA OPREMLJENOST i RADNI PROSTOR

- IZVRŠAVANJE PRAVNIH I OPŠTIH POSLOVA

1.   Praćenje i primjena propisa bitnih za djelatnosti Direkcije. S obzirom da je Zakonom o cestama FBiH definisana  organizacija rada kantonalnih direkcija za puteve kao javnih ustanova, to je neophodno izvršiti i osnivanje Kantonalne direkcije za puteve SBK kao javne ustanove. Od strane Direkcije je već 2015.g. pripremljena Odluka o osnivanju Kantonalne javne ustanove Direkcije za puteve SBK, koja su dostavljena na davanje mišljenja Uredu za zakonodavstvo Vlade SBK i nakon toga dostavljena Vladi SBK na daljnju proceduru. Nakon što Skupština SBK usvoji Odluku potrebno je u roku od 6 mjeseci izvršiti preregistraciju, izvršiti procedure imenovanja upravnog odbora u skladu sa Zakonom o vladinim i ministarskim imenovanjima.

Rok: šest mjeseci od usvajanja Odluke.

2.   Zastupanje Direkcije pred sudovima , u postupku nadoknade štete; i drugim pravnim stvarima.

Stalna aktivnost.

3.   Učešće u pripremi i realizaciji postupaka javne nabavke radova, roba i usluga, priprema ugovorne dokumentacije .

Stalna aktivnost.

4. Kontrola i usklađivanje rada službi Direkcije sa propisima iz oblasti rada Direkcije, te praćenje ispravnosti rada po propisima, davanje prijedloga za poboljšanje rada.

Stalna aktivnost.

5. Priprema prijedloga zakonskih i podzakonskih akata i opštih akata.

Stalna aktivnost.

6. Kontakti sa državnim, federalnim, kantonalnim i općinskim organima i službama po pitanjima iz oblasti poslovanja Direkcije. Realizacija Odluke o kategorizaciji javnih puteva na području Federacije BiH u saradnji sa Federalnim ministarstvom prometa i komunikacija, nakon i ako ista bude usvojena.

Stalna aktivnost

7. Priprema Plana rada, izvještaja o radu.

U zakonskim rokovima.

8. Organizacija aktivnosti na usvajanju Strategije razvoja i održavanja regionalnih putnih pravaca na području SBK 2022. – 2031.; odnosno Srednjoročnog programa za period 2022-2024.g.

Rok: 30.06.2022.g.

9. Poslovi vezani za radne odnose i poslovi vezani za protokol.

10. Poslovi vezani za geodetske elaborate eksproprijacije, proglašenje opšteg interesa pri eksproprijaciji, eksproprijaciji , uknjižavanje...

II.   AKTIVNOSTI  U OBLASTI ODRŽAVANJA I ZAŠTITE

1.  Izrada i donošenje Godišnjeg plana održavanja i zaštite regionalnih cesta za 2022.g.

Rok : 31.01.2022.godine.

2. Realiziranje radova Zimskog održavanja za sezonu 2021/22.godine.

Rok : 31.03.2022.godine

3.  Ugovaranje radova održavanja regionalnih cesta na području SBK  za 2022.g., odnosno od 15.03.2022. do 15.03.2023.g., nakon provođenja postupka javne nabavke na trogodišnji period a na osnovu potpisanih okvirnih sporazuma.

Rok : 1.4.2022.godine.

4. Realizacija Godišnjeg Plana održavanja i zaštite, organizacija nadzora i kontrola rada izvođača.

Stalna aktivnost.

5. Priprema i realizacija javnog nadmetanja za nabavku soli za posipanje za sezonu 2022/2023.

Rok: 15.09.2022.g.- sa mogućnošću okvirnog sporazuma.

6.  Saradnja sa kantonalnom inspekcijom i općinama po pitanjima zaštite ceste.

Stalna aktivnost.

7.   Izdavanje odobrenja za izvanredni prijevoz .

Stalna aktivnost

8.   Kontrola tereta i gabarita vozila za izvanredni prijevoz.

Stalna aktivnost.

9.   Izdavanje odobrenja za priključak na regionalnu cestu.

Stalna aktivnost.

10.   Sprječavanje bespravnih priključaka u koordinaciji sa kantonalnim inspektorom za ceste i općinskim građevinskim inspekcijama.

Stalna aktivnost.

11.   Izdavanje Rješenja o posebnim uvjetima za gradnju objekata i instalacija u                zaštitnom pojasu, cestovnom pojasu i na javnoj cesti.

Stalna aktivnost.

12.   U suradnji sa MUP SBK poduzimanje mjera za zaštitu i sprječavanje                uništavanja prometne signalizacije i opreme na cestama u SBK.

Stalna aktivnost.

13.   Kontrola stanja na cestama i izrada baze podataka, te izrada katastra regionalnih puteva .

Stalna aktivnost.

III.   AKTIVNOSTI U OBLASTI IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE

- Izrada Prijedloga Srednjoročnog programa radova na regionalnim cestama za četvorogodišnji period. 					Rok: 30.06.2022.g.

- Izrada Godišnjeg plana i programa rekonstrukcije  regionalnih cesta za 2022.

Rok : 31.01.2022.godine.

- Priprema prijedloga projekata i dokumentacije koji su kandidovani za finansiranje iz kredita EIB, WB I EBRD-a, te aktivnosti na realizaciji kredita.

- Priprema projektnih zadataka i revizija projektnih rješenja.

Rok : kontinuirano u skladu sa Planom i po potrebi.

- Priprema dokumentacije javnih nabavki  za ustupanje radova investicionog održavanja, izradu projektnih dokumentacija u skladu sa propisima, planu i potrebi- realizacija Godišnjeg plana rekonstrukcije.

Stalna aktivnost. Dinamika će biti usklađena sa raspoloživošću sredstava.

- Organizacija obavljanja poslova nadzora nad izvođenjem radova .

- Poslovi vezani za dobivanje potrebnih saglasnosti: urbanistička, građevinska,...

- Poslovi vezani za geodetske elaborate eksproprijacije.

IV 	IZVRŠAVANJE POSLOVA IZ OBLASTI FINANSIJA

- Izrada Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana Kantonalne direkcije SBK za 2020.g. i Godišnjeg obračuna za 2020.

Rok: 28.02.2021g.

- Praćenje izvršenja Finansijskog plana Kantonalne direkcije za 2021.g., izvještavanje, te predlaganje potrebnih mjera u vezi sa tim.

Stalna aktivnost.

- Izrada prijedloga Finansijskog plana Kantonalne direkcije za puteve SBK za 2022 g.

Rok : 05.10.2022.godine.

- Praćenje priliva sredstava za ceste i usklađivanje dinamike realizacije  Godišnjeg    plana održavanja, rekonstrukcije i zaštite ceste.

Rok : Kontinuirano.

- Praćenje sredstava za lokalne ceste i doznačavanje opštinama.

Stalna aktivnost.

- Izrada prijedloga Odluke o raspodjeli sredstava za lokalne puteve po opštinama SBK.

Rok: Po potrebi.

- Izvršavanje stvorenih finansijskih obaveza u zakonskim rokovima.

Stalna aktivnost.

- Izrada periodičnih izvještaja o izvršenju prihoda i rashoda.

Tromjesečno

- Izvršavanje knjigovodstvenih i računovodstvenih poslova u skladu sa zakonom.

Stalna aktivnost

- Izrada Plana nabavki po zakonu o javnim nabavkama BiH

Rok: 60 dana od dana stupanja na snagu Finansijskog plana za 2022.g.

VI. TEHNIČKA OPREMLJENOST I RADNI PROSTOR

1.   Dopuna kancelarijskog namještaja, računara i druge opreme.

Rok : Po potrebi.

2.  Nabavka vaga za prekomjerne terete.

Rok: Po stvaranju pretpostavki za vršenje kontrole i primjene prekršajnih odredbi u saradnji sa kantonalnim saobraćajnim i putnim inspektorima.

3. Zamjena dva putnička vozila- škoda ( prodaja starog i kupovina novog).

Sem navedenog Kantonalna Direkcija u 2022.g. će izvršiti prijem jednog pripravnika zavisno od mogućnosti smještaja. U 2022.g. će biti potrebno izvršiti i prijem jednog službenika za poslove interne revizije za što je potrebno dopuniti Pravilnik.Sem toga jedan uposlenik stiče uslove za starosnu penziju te će biti potrebno izvšiti popunu tog radnog mjesta.

S obzirom na  zakonske obaveze i nadležnosti koje ima Kantonalna direkcija za puteve, potrebno je stvoriti planske i tehničke pretpostavke  za njihovo izvršenje na kvalitetan način i blagovremeno, te predlažem Vladi SBK da da saglasnost na predloženi Plan rada.

Dostavljeno:							Direktor:

-Naslovu				______________________________

-a/a				                  Sulejman Bečirević, dipl.ing.el.

Usvojeno na 110. Sjednici Vlade SBK od 13.1.2022.g.; Zaključak broj 01-04.1-149/2022-3-f) od 13.1.2022.g.